Documentación Proyecto Ágil: Sistema de Detección y Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad

1. Backlog del Producto

Historias de Usuario (Priorizadas)

- ALTA: Como analista de seguridad, quiero recibir alertas en tiempo real de intentos de intrusión para responder rápidamente a amenazas activas.

  - Criterio de aceptación: El sistema debe notificar en menos de 30 segundos desde la detección del intento de intrusión.

- ALTA: Como administrador de seguridad, necesito un panel que muestre el estado actual de la red para identificar anomalías de forma visual.

  - Criterio de aceptación: El panel debe actualizarse automáticamente cada minuto y mostrar métricas clave de seguridad.

- ALTA: Como responsable de TI, quiero que el sistema ejecute respuestas automáticas predefinidas ante amenazas conocidas para minimizar el tiempo de exposición.

  - Criterio de aceptación: El sistema debe ejecutar respuestas en menos de 1 minuto tras la detección.

- MEDIA: Como analista de seguridad, quiero programar escaneos de vulnerabilidades para detectar puntos débiles antes que los atacantes.

  - Criterio de aceptación: Los escaneos deben ser configurables por tipo de activo y frecuencia.

- MEDIA: Como gerente de seguridad, necesito informes periódicos de incidentes para evaluar tendencias y patrones de ataque.

  - Criterio de aceptación: Los informes deben incluir estadísticas, gráficos y recomendaciones.

- MEDIA: Como especialista en seguridad, quiero poder personalizar reglas de detección para adaptarlas a nuestro entorno específico.

  - Criterio de aceptación: La interfaz debe permitir crear, editar y probar reglas de detección personalizadas.

- BAJA: Como analista, quiero integrar fuentes de inteligencia de amenazas externas para mejorar la detección de amenazas emergentes.

  - Criterio de aceptación: El sistema debe actualizar automáticamente los indicadores de compromiso desde fuentes configurables.

- BAJA: Como administrador, necesito gestionar permisos de usuarios del sistema para limitar el acceso según roles y responsabilidades.

  - Criterio de aceptación: Debe existir un sistema de roles con permisos granulares configurables.

2. Plan del Sprint

Sprint 1 (Duración: 2 semanas)

Objetivo del Sprint: Implementar monitorización en tiempo real y sistema básico de alertas.

Historias seleccionadas:

- Historia #1: Alertas en tiempo real (8 puntos)

- Historia #2: Panel de estado de la red (5 puntos)

Desglose de tareas:

| ID | Tarea | Estimación (horas) | Asignado a | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Diseñar arquitectura de monitorización | 4 | Ana | Completado |
| 1.2 | Implementar colector de logs | 6 | Carlos | En progreso |
| 1.3 | Desarrollar motor de análisis de eventos | 8 | Ana | No iniciado |
| 1.4 | Crear sistema de notificaciones | 5 | Carlos | No iniciado |
| 1.5 | Pruebas unitarias para detección | 3 | Ana | No iniciado |
| 2.1 | Diseñar interfaz del panel | 3 | Carlos | Completado |
| 2.2 | Implementar visualizaciones de métricas | 8 | Ana | No iniciado |
| 2.3 | Desarrollar actualizaciones en tiempo real | 6 | Carlos | No iniciado |
| 2.4 | Pruebas de rendimiento del panel | 2 | Ana | No iniciado |

Capacidad del equipo: 45 horas/persona por sprint Total estimado: 45 horas

Reuniones programadas:

- Daily Standup: Diariamente a las 9:00 AM (15 minutos)

- Sprint Review: 14/10/2023 a las 10:00 AM (1 hora)

- Sprint Retrospective: 14/10/2023 a las 11:00 AM (1 hora)

3. Retrospectiva del Sprint

Lo que funcionó bien:

- El enfoque TDD mejoró la calidad del código del motor de análisis

- La programación en parejas para el sistema de notificaciones aceleró su desarrollo

- Las reuniones diarias permitieron identificar y resolver bloqueos rápidamente

Aspectos a mejorar:

- Subestimamos la complejidad de la integración de los colectores de logs

- Faltó documentación técnica durante el desarrollo

- La cobertura de pruebas para el panel de visualización fue insuficiente

Acciones para el próximo sprint:

- Realizar estimaciones más conservadoras para tareas de integración

- Implementar revisiones de código diarias

- Establecer estándares mínimos de documentación

- Aumentar la cobertura de pruebas automatizadas al 85%

4. Informe de Escalamiento

Estrategias propuestas para escalar el proyecto:

- Estructura organizativa:

  - Implementar un modelo de "Scrum de Scrums" para coordinar múltiples equipos

  - Establecer equipos especializados por componentes: detección, respuesta, reporting

  - Designar "embajadores técnicos" para facilitar la comunicación entre equipos

- Prácticas técnicas:

  - Adoptar arquitectura modular con interfaces bien definidas

  - Implementar integración continua con pipelines automatizados

  - Establecer entornos de desarrollo, prueba y producción separados

  - Crear un conjunto de pruebas de regresión automatizadas

- Gestión del conocimiento:

  - Desarrollar documentación técnica durante el desarrollo, no después

  - Realizar sesiones de compartición de conocimiento semanales

  - Crear una wiki para documentar decisiones arquitectónicas

- Coordinación:

  - Sincronizar calendarios de sprints entre equipos

  - Implementar releases trimestrales que integren el trabajo de todos los equipos

  - Establecer métricas comunes de seguimiento

  - Realizar retrospectivas cruzadas entre equipos

5. Código y Pruebas

Ejemplo de TDD para la función de detección de intrusiones:

# test_intrusion_detector.py

import unittest

from intrusion_detector import IntrusionDetector

class TestIntrusionDetector(unittest.TestCase):

def setUp(self):

self.detector = IntrusionDetector()

def test_detect_brute_force_login(self):

# Arrange

login_events = [

{"user": "admin", "ip": "192.168.1.100", "timestamp": "2023-10-10T10:01:00", "success": False},

{"user": "admin", "ip": "192.168.1.100", "timestamp": "2023-10-10T10:01:30", "success": False},

{"user": "admin", "ip": "192.168.1.100", "timestamp": "2023-10-10T10:02:00", "success": False},

{"user": "admin", "ip": "192.168.1.100", "timestamp": "2023-10-10T10:02:30", "success": False},

{"user": "admin", "ip": "192.168.1.100", "timestamp": "2023-10-10T10:03:00", "success": False}

]

# Act

alerts = self.detector.analyze_events(login_events)

# Assert

self.assertEqual(len(alerts), 1)

self.assertEqual(alerts[0]["type"], "brute_force")

self.assertEqual(alerts[0]["severity"], "high")

# intrusion_detector.py

class IntrusionDetector:

def analyze_events(self, events):

alerts = []

# Implementación del detector de intrusiones

# Lógica para detectar ataques de fuerza bruta

login_failures = {}

for event in events:

if not event["success"]:

key = f"{event['user']}:{event['ip']}"

if key not in login_failures:

login_failures[key] = 0

login_failures[key] += 1

if login_failures[key] >= 5:

alerts.append({

"type": "brute_force",

"severity": "high",

"source_ip": event["ip"],

"target_user": event["user"],

"timestamp": event["timestamp"]

})

return alerts

6. Presentación Final

Puntos clave para la presentación:

- Introducción (1 min)

  - Presentación del equipo y roles

  - Descripción del proyecto de ciberseguridad

- Enfoque ágil adoptado (2 min)

  - Metodología Scrum

  - Prácticas XP aplicadas

  - Herramientas utilizadas

- Demostración del producto (3 min)

  - Panel de monitorización

  - Sistema de alertas

  - Respuesta automática a incidentes

- Métricas y resultados (2 min)

  - Velocidad del equipo

  - Calidad del código

  - Tiempo de respuesta a incidentes reducido a menos de 5 minutos

- Lecciones aprendidas (2 min)

  - Beneficios del enfoque ágil en ciberseguridad

  - Desafíos encontrados y cómo se superaron

  - Recomendaciones para futuros proyectos